局域网多人 AI 跑团软件
系统设计书

项目代号：烛火跑团 / CandleTRPG-LAN

版本：V1.0（设计阶段）
文档日期：2026 年 5 月 25 日
适用范围：课程设计、毕业设计前期方案、软件项目立项与开发规划

关键词：局域网联机、多玩家同步决策、WebSocket、AI 主持人、Agent、跑团存档、结构化状态维护

# 文档修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-25 | 形成完整设计书初稿 | 覆盖需求、架构、模块、数据、接口、测试与开发计划 |

# 目录

1 项目概述

2 项目背景与意义

3 需求分析

4 总体设计

5 核心业务流程设计

6 功能模块设计

7 数据结构与存储设计

8 AI 主持 Agent 设计

9 局域网联机与同步机制

10 接口与消息协议设计

11 前端界面设计

12 非功能需求与安全设计

13 测试方案

14 开发计划与里程碑

15 风险分析与应对

16 后续扩展方向

附录 A：AI 输出 JSON 示例

# 1 项目概述

## 1.1 项目名称

本项目暂定名称为“烛火跑团 / CandleTRPG-LAN”，定位为一款支持局域网多人联机、多人同时决策、并由 AI 主持人推进剧情的桌面/网页式跑团软件。

## 1.2 项目定位

本项目不是单纯的 AI 聊天页面，而是一个面向多人协作式文字跑团的联机系统。它的核心价值在于：将传统跑团中的主持人叙事、玩家行动提交、回合结算、角色状态管理和长期存档维护整合到一个局域网软件中，并通过大语言模型承担“主持人 / GM”的叙事与结算工作。

| 项目维度 | 设计定位 |
| --- | --- |
| 使用场景 | 同一局域网下，多名玩家通过浏览器加入同一个跑团房间 |
| 核心机制 | 玩家在同一回合内提交行动，房主确认后由 AI 统一结算 |
| 系统边界 | 程序负责房间、同步、存档和流程控制；AI 负责叙事、模糊判断和状态更新建议 |
| 第一版目标 | 完成可运行的局域网联机 MVP，实现多人行动收集、AI 结算、剧情广播和基础存档 |
| 长期目标 | 扩展为支持角色卡、规则插件、私密行动、战斗结算、地图状态和多剧本管理的跑团平台 |

## 1.3 一句话描述

本项目是一个“局域网多人 AI 跑团系统”，用于帮助玩家在没有真人主持或需要辅助主持的情况下，完成多人协作决策、剧情推进、状态结算和长期存档。

## 1.4 设计目标

支持一台主机作为房主服务器，在局域网内创建跑团房间。

支持多名玩家通过浏览器加入同一个房间，并实时同步剧情和状态。

支持玩家在同一回合内提交行动，等待全员准备或由房主强制结算。

支持 AI 根据当前场景、角色状态和多人行动统一推进下一回合。

支持将剧情、行动、状态更新写入存档，保证长期跑团连续性。

支持房主手动修正 AI 输出，避免 AI 幻觉或设定跑偏。

# 2 项目背景与意义

## 2.1 背景分析

传统桌面角色扮演游戏（TRPG）依赖主持人进行世界叙事、规则裁定、NPC 扮演和状态记录。随着大语言模型的发展，AI 已经具备一定的自然语言理解、剧情生成和角色扮演能力，但普通 AI 聊天式跑团仍存在明显问题：多人协作不便、状态同步困难、长期记忆不稳定、角色设定容易漂移、玩家行动缺少统一回合管理。

本项目尝试将“多人联机软件工程”和“LLM 驱动的 Agentic 叙事”结合起来，让 AI 不只是一个聊天对象，而是被嵌入到明确的软件流程中：玩家提交行动，系统收集并锁定行动，AI 读取结构化上下文，生成剧情和状态更新，服务端保存并广播结果。

## 2.2 现有问题

| 问题 | 表现 | 本项目解决思路 |
| --- | --- | --- |
| 多人跑团同步困难 | 玩家各自发言，行动顺序和结算容易混乱 | 采用回合制行动提交与准备状态管理 |
| AI 容易忘设定 | 长期剧情中角色性格、地点、事件被改写 | 采用结构化存档、事件日志和上下文检索 |
| AI 输出不可控 | AI 可能擅自替玩家行动或修改规则 | 引入房主审核、回滚和手动修正机制 |
| 聊天记录难复用 | 历史信息散落在对话中，无法稳定查询 | 将事件日志、角色状态、世界状态分层保存 |
| 普通跑团工具缺少 AI 主持能力 | 只能记录角色或骰点，无法自动推进剧情 | 通过 AI 主持 Agent 完成叙事和模糊规则裁定 |

## 2.3 项目意义

工程实践价值：涉及局域网服务、WebSocket 实时通信、状态同步、数据持久化、接口设计和前后端协作。

AI 应用价值：将大语言模型嵌入明确流程，体现“主脑 + 工具 + 存档 + 人类监督”的 Agentic 思路。

娱乐与创作价值：降低跑团主持门槛，使多人可围绕同一 AI 主持进行协作式故事创作。

可扩展价值：后续可扩展规则插件、地图、私聊、战斗、角色成长和剧本市场等功能。

# 3 需求分析

## 3.1 用户角色

| 用户角色 | 职责/权限 | 典型操作 |
| --- | --- | --- |
| 房主 / 主持管理员 | 创建房间、加载剧本、控制回合、调用 AI、修正状态、保存/导出存档 | 创建战役、开始结算、撤回输出、编辑角色状态 |
| 玩家 | 加入房间、查看剧情、提交行动、管理自己的角色信息 | 输入本轮行动、准备完成、查看角色状态 |
| AI 主持人 | 根据上下文与玩家行动生成剧情、结算结果和状态更新建议 | 生成叙事、判断风险、给出状态变更 JSON |
| 旁观者（可选） | 只读查看剧情与状态，不参与行动提交 | 观看剧情进展 |

## 3.2 功能需求总览

| 编号 | 需求名称 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | 局域网房间创建 | 高 | 房主启动服务端后生成局域网访问地址 |
| F02 | 玩家加入房间 | 高 | 玩家通过浏览器输入昵称或角色名加入房间 |
| F03 | 实时消息同步 | 高 | 剧情、状态、玩家准备情况通过 WebSocket 实时广播 |
| F04 | 多人行动提交 | 高 | 每个玩家可在本轮输入行动并提交 |
| F05 | 准备与锁定机制 | 高 | 玩家准备后行动锁定；房主可强制结算 |
| F06 | AI 回合结算 | 高 | 服务端组装上下文并调用 AI，生成下一回合内容 |
| F07 | 结构化状态更新 | 高 | AI 输出剧情文本和状态更新 JSON，服务端解析后写入存档 |
| F08 | 事件日志保存 | 高 | 每回合保存玩家行动、AI 结果和摘要 |
| F09 | 房主手动修正 | 中 | 房主可编辑 AI 生成内容与状态更新 |
| F10 | 角色卡管理 | 中 | 保存玩家角色属性、状态、物品和私有备注 |
| F11 | 导入/导出存档 | 中 | 支持战役保存、加载和迁移 |
| F12 | 私密行动 | 低 | 玩家可向房主或 AI 提交隐藏行动 |
| F13 | 规则插件 | 低 | 后续支持不同跑团规则或自定义结算逻辑 |

## 3.3 核心业务需求

### 3.3.1 局域网联机需求

房主电脑启动服务端，服务端监听本机局域网 IP 与指定端口。

同一局域网中的玩家通过浏览器访问房主地址加入房间。

服务端维护房间内玩家列表、在线状态、准备状态和当前回合信息。

断线玩家重新连接后，应能恢复其角色与最后状态。

### 3.3.2 多人同时决策需求

每个玩家在决策阶段可提交一次行动。

玩家提交后可以在未准备前修改行动；准备后默认锁定。

当所有玩家准备完成，或房主点击“结算本轮”，系统进入 AI 结算阶段。

AI 需要同时读取所有玩家行动，处理协作、冲突、先后顺序和风险后果。

### 3.3.3 AI 推进需求

AI 输入应包含世界设定、当前场景、角色状态、近期事件摘要、本轮玩家行动和输出格式约束。

AI 输出应包含玩家可见剧情、行动结算说明、结构化状态更新和下一轮提示。

AI 不应擅自替玩家做关键选择，不应无依据修改角色设定。

AI 输出需要允许房主审核和修正。

## 3.4 非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 易用性 | 房主一键启动，玩家通过浏览器加入；MVP 不要求复杂安装。 |
| 实时性 | 玩家提交、准备状态和 AI 输出应在 1 秒内广播；AI 生成过程可显示“结算中”。 |
| 可靠性 | 每回合自动保存事件日志；AI 调用失败时不能破坏当前存档。 |
| 可维护性 | 后端按房间、回合、AI、存储、规则模块拆分，避免耦合。 |
| 可扩展性 | AI 接口抽象化，后续可切换 OpenAI API、本地 Ollama 或其他模型。 |
| 安全性 | 局域网内使用；AI Key 只保存在服务端，不暴露给浏览器客户端。 |
| 性能 | MVP 支持 1 个房间、2-6 名玩家；后续可扩展多房间。 |

# 4 总体设计

## 4.1 总体架构

系统采用浏览器客户端 + Python 服务端的局域网 B/S 架构。房主电脑运行服务端，服务端同时提供前端页面、WebSocket 通信、房间状态管理、存档读写和 AI 调用能力。玩家设备不需要安装客户端，只需浏览器即可访问。

[玩家浏览器客户端]

剧情显示 / 行动输入 / 准备状态

│ HTTP + WebSocket

▼

[FastAPI 服务端]

页面服务 / 房间管理 / 消息广播

├─ 回合管理 TurnManager

├─ 存档管理 SaveStore

└─ AI 主持 Agent

数据层：SQLite / JSONL / 事件日志

## 4.2 技术选型

| 层级 | 推荐技术 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React + Vite / 或原生 HTML + JS | React 适合做状态同步界面；MVP 也可先用原生页面快速验证。 |
| 后端 | Python FastAPI | 启动简单，支持 REST 与 WebSocket，适合 AI 接口编排。 |
| 实时通信 | WebSocket | 适合房间状态、玩家行动和剧情输出的实时广播。 |
| 数据存储 | SQLite + JSONL 文件 | SQLite 适合结构化状态；JSONL 适合事件日志与回合记录。 |
| AI 接入 | OpenAI API / 本地 Ollama 抽象接口 | 服务端统一调用，便于保护密钥与切换模型。 |
| 部署方式 | 局域网本地运行 | 不依赖公网服务器，适合小团队和课堂展示。 |

## 4.3 分层设计

| 层级 | 职责 | 主要模块 |
| --- | --- | --- |
| 表现层 | 展示剧情、角色状态、输入行动、显示准备情况 | 前端页面、WebSocket 客户端 |
| 应用层 | 组织房间、回合、AI 结算和存档流程 | RoomManager、TurnManager、GameService |
| 领域层 | 定义战役、角色、场景、回合、行动、状态更新等核心对象 | Campaign、Character、Scene、Turn、Action |
| 基础设施层 | AI 调用、文件读写、数据库、网络广播 | AIClient、SaveStore、EventLogger、WebSocketHub |
| 规则/插件层 | 处理特定规则、骰点、战斗、奖励等可扩展逻辑 | RuleEngine、CombatResolver、RewardResolver |

## 4.4 项目目录建议

candletrpg_lan/

backend/

main.py                  # FastAPI 入口

app/

api/                   # REST 接口

ws/                    # WebSocket 事件

services/              # 应用服务

domain/                # 核心数据模型

ai/                    # AI 主持 Agent 与模型适配

storage/               # SQLite / JSONL 存档

rules/                 # 规则与结算插件

utils/                 # 通用工具

saves/                   # 本地战役存档

prompts/                 # Prompt 模板

frontend/

src/

pages/

components/

store/

websocket/

docs/

design.md

api_protocol.md

# 5 核心业务流程设计

## 5.1 房主启动流程

房主运行服务端程序。

系统读取配置文件，初始化数据库与存档目录。

系统获取局域网 IP，输出访问地址，例如 http://192.168.1.23:8000。

房主在浏览器中打开管理页面，创建或加载战役。

玩家通过局域网地址加入房间。

## 5.2 玩家加入流程

玩家访问房主地址

↓

输入昵称 / 选择角色

↓

服务端校验昵称与房间状态

↓

建立 WebSocket 连接

↓

同步当前剧情、角色列表、回合状态

↓

进入等待或行动输入阶段

## 5.3 单回合流程

| 阶段 | 系统状态 | 玩家操作 | 房主操作 | AI 操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 叙事展示 | 展示上一轮结果与当前场景 | 阅读剧情与状态 | 可补充说明 | 无 |
| 行动提交 | 等待玩家输入行动 | 输入/修改行动 | 查看行动进度 | 无 |
| 准备锁定 | 统计准备人数 | 点击准备完成 | 可强制结算 | 无 |
| AI 结算 | 行动锁定，显示结算中 | 等待结果 | 可取消或重试 | 读取上下文并生成结果 |
| 审核更新 | 展示 AI 输出草稿 | 等待广播 | 确认/修正/撤回 | 无 |
| 状态同步 | 写入存档并广播 | 查看新剧情 | 进入下一轮 | 无 |

## 5.4 AI 回合结算流程

收集当前战役信息

↓

读取当前场景与角色状态

↓

读取最近事件摘要与关键记忆

↓

合并本轮所有玩家行动

↓

构造 Prompt

↓

调用 AI 模型

↓

解析 narrative + state_update JSON

↓

房主审核

↓

写入事件日志和状态快照

↓

广播给所有客户端

## 5.5 存档与回滚流程

系统每完成一轮结算，需要同时保存事件日志和状态快照。事件日志用于追溯剧情，状态快照用于快速恢复。若 AI 输出错误，房主可回滚到上一轮快照，并重新生成或手动编辑。

event_log.jsonl：记录每一回合的玩家行动、AI 输出、状态更新摘要。

state_snapshot：保存每回合结束后的世界状态、角色状态和当前场景。

rollback：回滚时读取指定回合快照，覆盖当前内存状态。

# 6 功能模块设计

## 6.1 房间管理模块 RoomManager

| 职责 | 说明 |
| --- | --- |
| 创建房间 | 初始化房间 ID、房主、战役、玩家列表和当前状态 |
| 玩家管理 | 处理玩家加入、离开、重连、昵称冲突和在线状态 |
| 广播消息 | 将剧情、准备状态、系统通知广播给房间内所有客户端 |
| 权限判断 | 区分房主、玩家、旁观者权限 |

## 6.2 回合管理模块 TurnManager

| 职责 | 说明 |
| --- | --- |
| 阶段切换 | 管理 waiting、action、resolving、review、finished 等回合阶段 |
| 行动收集 | 保存每名玩家本轮提交的行动文本 |
| 准备状态 | 统计玩家是否 ready，判断是否可结算 |
| 回合锁定 | 结算期间禁止玩家修改行动 |
| 回合编号 | 每轮结束后 turn_index + 1 |

## 6.3 AI 主持模块 GMAgent

| 子模块 | 职责 |
| --- | --- |
| PromptBuilder | 根据世界设定、场景、角色、历史摘要和玩家行动组装 Prompt |
| AIClient | 封装模型 API 调用，支持不同模型供应商 |
| OutputParser | 解析 AI 返回的 narrative 与 JSON 状态更新 |
| ConsistencyChecker | 检查 AI 输出是否违反关键设定、是否替玩家做决定 |
| SummaryGenerator | 为长线剧情生成短摘要，降低上下文压力 |

## 6.4 存储模块 SaveStore

| 职责 | 说明 |
| --- | --- |
| 保存战役信息 | 保存战役名称、规则、创建时间、房主配置 |
| 保存角色数据 | 保存角色卡、状态、物品、关系和私有备注 |
| 保存事件日志 | 以 JSONL 追加记录每一回合 |
| 保存状态快照 | 每回合完成后保存完整状态，支持回滚 |
| 导入导出 | 将整个战役打包为 zip 或文件夹 |

## 6.5 房主控制台模块 HostPanel

查看所有玩家当前行动与准备状态。

手动开始或取消 AI 结算。

编辑 AI 输出文本，避免不合适内容直接广播。

编辑角色状态、物品、任务标记和场景信息。

回滚到上一回合或指定回合。

导出当前战役存档。

## 6.6 规则引擎模块 RuleEngine（扩展模块）

MVP 阶段可先让 AI 进行模糊结算；后续可以逐步引入规则引擎，将骰点、战斗、技能检定、生命值、装备消耗等逻辑从 AI 中拆出，由程序执行硬规则。

| 规则类型 | 示例 |
| --- | --- |
| 技能检定 | 根据角色属性 + 难度值生成成功、部分成功或失败 |
| 战斗结算 | 处理攻击顺序、伤害、护甲、状态异常 |
| 资源消耗 | 弹药、药品、法术位、体力值等扣减 |
| 奖励结算 | 经验、金钱、装备、声望变化 |

# 7 数据结构与存储设计

## 7.1 存储策略

系统建议采用 SQLite + JSONL 的混合存储方式。SQLite 用于保存可查询的结构化数据，例如玩家、角色、场景、状态快照索引；JSONL 用于保存事件日志，便于追加写入、调试和导出。

## 7.2 核心实体关系

Campaign 1 ─── N Room

Campaign 1 ─── N Character

Campaign 1 ─── N Scene

Campaign 1 ─── N Turn

Turn     1 ─── N PlayerAction

Turn     1 ─── 1 AIOutput

Turn     1 ─── 1 StateSnapshot

Player   1 ─── 1 Character（MVP 可选绑定）

## 7.3 数据表设计

| 表名 | 用途 | 主要字段 |
| --- | --- | --- |
| campaigns | 战役基础信息 | id, name, description, rule_set, created_at, updated_at |
| players | 玩家连接与身份信息 | id, room_id, nickname, role, is_online, joined_at |
| characters | 角色卡与状态 | id, campaign_id, player_id, name, profile_json, status_json, inventory_json |
| scenes | 场景状态 | id, campaign_id, name, location, time_label, scene_json |
| turns | 回合记录索引 | id, campaign_id, turn_index, phase, created_at, resolved_at |
| player_actions | 玩家行动记录 | id, turn_id, player_id, action_text, is_ready, submitted_at |
| ai_outputs | AI 结算结果 | id, turn_id, narrative, state_update_json, summary, raw_response |
| state_snapshots | 状态快照 | id, campaign_id, turn_index, snapshot_json, created_at |

## 7.4 战役存档文件结构

saves/

campaign_001/

campaign.json

world_state.json

characters.json

current_scene.json

memory.json

event_log.jsonl

snapshots/

turn_0001.json

turn_0002.json

assets/

images/       # 后续可选

maps/         # 后续可选

## 7.5 角色数据示例

{

"id": "char_001",

"name": "示例角色",

"player_id": "player_001",

"profile": {

"role": "调查员",

"background": "旧城区出身，熟悉地下渠道",

"personality": "谨慎、嘴硬、行动果断"

},

"status": {

"hp": 85,

"conditions": ["轻伤", "疲劳"],

"location": "MIX 酒馆前厅"

},

"inventory": ["终端", "短刀", "急救喷雾"]

}

## 7.6 事件日志示例

{"turn": 12, "actions": {"p1": "检查后门", "p2": "询问 NPC"}, "summary": "玩家发现后门有新鲜脚印。"}

{"turn": 13, "actions": {"p1": "追踪脚印", "p2": "留守酒馆"}, "summary": "队伍分头行动，追踪线索指向南三街。"}

# 8 AI 主持 Agent 设计

## 8.1 AI 主持人的定位

AI 主持人不是系统的唯一控制者，而是被服务端调用的“叙事与模糊结算组件”。程序负责硬流程、状态保存、多人同步和权限控制；AI 负责理解玩家行动、生成剧情、判断模糊后果、给出状态更新建议。

## 8.2 AI 输入上下文

| 上下文类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 系统规则 | AI 的主持原则、禁止事项、输出格式、叙事风格 |
| 世界设定 | 世界观、重要势力、地点、规则背景 |
| 当前场景 | 时间、地点、可见 NPC、威胁等级、环境描述 |
| 角色状态 | 玩家角色状态、物品、伤势、位置、关系 |
| 历史摘要 | 近期事件摘要、长期关键记忆、未解决线索 |
| 本轮行动 | 每名玩家提交的行动文本和是否公开/私密 |
| 输出约束 | 要求返回 narrative、resolution、state_update、next_prompt 等字段 |

## 8.3 Prompt 组装原则

只拼接与当前场景相关的信息，避免把全量设定全部塞给模型。

关键设定必须放在高优先级位置，例如角色性格、世界规则和禁止事项。

近期事件使用摘要而不是完整聊天记录，降低上下文长度。

玩家行动必须原样保留，避免组装时丢失细节。

输出格式要明确，要求 AI 返回可解析 JSON。

## 8.4 AI 输出结构

{

"narrative": "玩家可见剧情文本",

"resolution": [

{"player_id": "p1", "result": "行动结果说明"},

{"player_id": "p2", "result": "行动结果说明"}

],

"state_update": {

"scene": {},

"characters": [],

"items": [],

"flags": []

},

"next_prompt": "下一轮行动提示",

"summary": "本回合简短摘要"

}

## 8.5 一致性检查

为了减少 AI 幻觉，系统应在 AI 输出后进行基础一致性检查。MVP 可先做简单的文本规则检查，后续再引入独立的 ConsistencyChecker 模型。

| 检查项 | 说明 |
| --- | --- |
| 是否替玩家做关键选择 | 例如未经玩家输入就让角色杀人、逃跑、表白或交出物品 |
| 是否修改核心设定 | 例如突然改变已定义地点、角色关系或势力背景 |
| 是否越权更新状态 | 例如无依据扣除大量生命值或删除关键物品 |
| JSON 是否可解析 | state_update 必须能被服务端正常解析 |
| 是否缺少下一轮提示 | 每轮结算后必须给出下一步可行动空间 |

## 8.6 人类监督机制

房主可开启“自动广播”或“审核后广播”两种模式。

审核后广播模式下，AI 输出先进入房主控制台，房主确认后才同步给玩家。

房主可修改 narrative 文本和 state_update JSON。

房主可撤回上一轮，重新生成 AI 结果。

# 9 局域网联机与同步机制

## 9.1 网络模型

系统采用“单服务端 + 多客户端”的局域网模型。房主电脑既是服务器，也是一个普通客户端。其他玩家通过局域网连接房主电脑。MVP 不需要公网穿透，不涉及账号系统。

房主电脑：运行 FastAPI 服务端 + 浏览器管理页面

玩家电脑/手机：浏览器访问局域网地址

通信方式：HTTP 获取页面与初始数据，WebSocket 维护实时连接

## 9.2 WebSocket 同步内容

| 同步事件 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| room_state | 服务端 → 客户端 | 同步房间玩家列表、当前回合和阶段 |
| chat_message | 双向 | 普通聊天或场外交流信息 |
| action_submit | 客户端 → 服务端 | 玩家提交本轮行动 |
| ready_update | 双向 | 玩家准备状态变化 |
| turn_resolve_start | 服务端 → 客户端 | 通知所有人进入 AI 结算中 |
| turn_resolved | 服务端 → 客户端 | 广播 AI 结算后的剧情与状态更新 |
| host_edit | 房主 → 服务端 | 房主修改剧情或状态 |
| error | 服务端 → 客户端 | 异常提示 |

## 9.3 断线重连策略

玩家连接断开时，服务端将其标记为 offline，但不删除角色和行动记录。

玩家重新输入相同昵称或通过临时 token 连接时，恢复其 player_id。

如果玩家在行动阶段断线，房主可选择等待、跳过或代为提交空行动。

如果 AI 结算阶段断线，玩家重连后可从服务端同步最新回合结果。

## 9.4 并发与状态一致性

由于同一房间内可能同时有多个玩家提交行动，服务端应以房间为单位维护一个状态锁。在 AI 结算阶段，房间状态被锁定，禁止新的行动修改，避免 AI 使用的上下文与实际状态不一致。

行动提交阶段：允许玩家更新自己的 action_text。

准备锁定后：默认禁止玩家修改行动。

AI 结算阶段：整个房间进入 locked 状态。

结算完成后：写入快照，再切换到下一轮行动阶段。

# 10 接口与消息协议设计

## 10.1 REST 接口设计

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | / | 返回前端页面 |
| POST | /api/campaigns | 创建战役 |
| GET | /api/campaigns/{id} | 读取战役信息 |
| POST | /api/campaigns/{id}/load | 加载战役存档 |
| POST | /api/campaigns/{id}/export | 导出战役存档 |
| GET | /api/rooms/{room_id}/state | 获取房间当前状态 |
| POST | /api/host/resolve-turn | 房主请求结算当前回合 |
| POST | /api/host/rollback | 房主回滚到指定回合 |

## 10.2 WebSocket 消息格式

{

"type": "action_submit",

"room_id": "room_001",

"player_id": "player_001",

"payload": {

"turn_index": 12,

"action_text": "我检查后门有没有脚印。"

},

"timestamp": "2026-05-25T20:30:00"

}

## 10.3 常用消息类型

| 消息类型 | payload 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| join_room | nickname, character_id | 玩家加入房间 |
| room_state | players, turn, phase, scene | 同步房间状态 |
| action_submit | turn_index, action_text | 提交或修改行动 |
| ready_update | is_ready | 更新准备状态 |
| turn_resolve_start | turn_index | 进入 AI 结算阶段 |
| turn_resolved | narrative, state_update, summary | 回合结算完成 |
| host_patch | target, patch_data | 房主修正剧情或状态 |
| error | code, message | 错误信息 |

# 11 前端界面设计

## 11.1 页面布局

MVP 前端界面建议采用三栏布局：左侧角色与玩家状态，中间剧情主窗口，右侧场景与房主控制区，底部为行动输入区域。

┌────────────┬────────────────────────┬──────────────┐

│ 玩家/角色  │        剧情主窗口        │ 当前场景/任务 │

│ 状态列表   │  AI 叙事、聊天、结算记录 │ 房主控制台    │

├────────────┴────────────────────────┴──────────────┤

│ 行动输入框：输入本轮行动        [提交] [准备完成]   │

└─────────────────────────────────────────────────────┘

## 11.2 玩家界面功能

查看当前剧情、上一轮行动结算和下一轮提示。

查看房间内玩家列表和准备状态。

输入、提交、修改本轮行动。

点击“准备完成”锁定行动。

查看自己的角色状态、物品和公开备注。

## 11.3 房主界面功能

查看所有玩家行动。

强制开始 AI 结算。

选择自动广播或审核后广播。

编辑 AI 输出文本和状态 JSON。

保存、加载、导出和回滚战役。

编辑场景、NPC、角色状态和任务标记。

## 11.4 UI 状态提示

| 状态 | 显示内容 |
| --- | --- |
| 等待玩家加入 | 显示房间地址、已加入玩家 |
| 行动阶段 | 显示“请提交本轮行动”与准备进度 |
| 结算阶段 | 显示“AI 正在结算本轮行动” |
| 审核阶段 | 房主可见 AI 草稿，玩家看到等待提示 |
| 下一轮 | 展示新剧情，并清空上一轮行动输入框 |

# 12 非功能需求与安全设计

## 12.1 性能设计

MVP 支持单房间 2-6 名玩家同时在线。

普通 WebSocket 消息广播延迟应控制在 1 秒以内。

AI 响应时间受模型影响，前端应显示结算中状态，避免误以为系统卡死。

事件日志采用追加写入，降低每轮保存成本。

## 12.2 安全设计

| 风险 | 设计措施 |
| --- | --- |
| AI Key 泄露 | Key 只存放在服务端环境变量或配置文件中，不下发给前端 |
| 陌生设备加入 | 房主可设置房间口令；MVP 可先使用简单邀请码 |
| 玩家恶意刷消息 | 服务端限制消息长度和发送频率 |
| AI 输出破坏存档 | AI 状态更新先进入解析与审核，写入前保存上一轮快照 |
| 局域网 IP 暴露 | 仅局域网使用，不默认开放公网监听 |

## 12.3 可维护性设计

AIClient 与具体模型供应商解耦，避免未来更换模型时重写业务层。

Prompt 模板单独存放在 prompts 目录中，方便调试和版本管理。

核心领域对象使用 Pydantic 或 dataclass 定义，保证结构清晰。

事件日志保留 raw_response，便于排查 AI 输出问题。

## 12.4 隐私与本地化

项目默认在局域网本地运行，战役存档保存在房主电脑。若使用云端模型，剧情内容会发送给模型服务商；若用户对隐私要求较高，可切换本地模型接口。

# 13 测试方案

## 13.1 单元测试

| 测试对象 | 测试内容 |
| --- | --- |
| RoomManager | 创建房间、玩家加入、离开、重连、权限判断 |
| TurnManager | 行动提交、准备状态、阶段切换、锁定逻辑 |
| OutputParser | AI 输出 JSON 解析、异常 JSON 处理 |
| SaveStore | 事件日志写入、快照保存、回滚读取 |
| PromptBuilder | 上下文组装字段完整性 |

## 13.2 集成测试

启动服务端后，两个浏览器客户端同时加入房间。

两名玩家分别提交行动，并在准备后触发 AI 结算。

AI 输出后，所有客户端同步看到相同剧情。

关闭并重启服务端后，加载上次战役存档。

模拟 AI 调用失败，检查系统是否保留原状态并提示重试。

## 13.3 场景测试用例

| 用例编号 | 场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| TC01 | 房主创建房间，玩家加入 | 玩家列表正确同步，房主可见在线状态 |
| TC02 | 玩家提交行动但未准备 | 行动可修改，准备进度不满 |
| TC03 | 所有玩家准备完成 | 系统自动或房主手动进入结算阶段 |
| TC04 | AI 返回合法 JSON | 服务端解析并更新场景、角色状态 |
| TC05 | AI 返回非法 JSON | 系统提示解析失败，不覆盖当前存档 |
| TC06 | 房主回滚上一轮 | 剧情与状态恢复到上一快照 |
| TC07 | 玩家断线重连 | 重新同步当前剧情和角色状态 |

## 13.4 可用性测试

邀请 2-4 名测试玩家进行 30 分钟短团测试，观察玩家是否能理解提交行动、准备、等待 AI 结算和查看状态的流程。记录卡顿点、误操作和界面不清晰处，并据此调整 UI。

# 14 开发计划与里程碑

| 阶段 | 目标 | 主要任务 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 阶段 | 联机骨架 | FastAPI 服务端、静态页面、WebSocket 广播、玩家加入 | 可多人进入同一房间 |
| 第 2 阶段 | 回合制行动 | 行动提交、准备状态、房主结算按钮、阶段切换 | 多人同时决策流程 |
| 第 3 阶段 | AI 接入 | Prompt 组装、AI 调用、结果广播、错误处理 | AI 可推进下一回合 |
| 第 4 阶段 | 存档系统 | 事件日志、状态快照、加载与导出 | 可长期保存战役 |
| 第 5 阶段 | 结构化状态 | 角色卡、场景状态、AI JSON 更新解析 | 状态可持续维护 |
| 第 6 阶段 | 房主控制台 | 审核、修正、回滚、手动编辑 | AI 输出可控 |
| 第 7 阶段 | 优化与展示 | UI 美化、测试用例、演示剧本、文档整理 | 可展示版本 |

## 14.1 MVP 范围

一个房主服务端。

一个跑团房间。

2-6 名玩家加入。

行动提交与准备状态。

房主点击结算后调用 AI。

AI 文本结果广播给所有人。

每回合写入 event_log.jsonl。

## 14.2 非 MVP 功能

公网联机与账号系统。

复杂地图和图片生成。

完整规则书自动化。

多人语音。

剧本市场或云端同步。

复杂权限和付费系统。

# 15 风险分析与应对

| 风险 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| AI 输出不稳定 | 剧情跑偏、状态错误 | 采用房主审核、回滚、一致性检查和结构化输出约束 |
| 上下文过长 | 模型成本升高、响应变慢 | 使用历史摘要、相关记忆检索和场景化 Prompt |
| 多人同步复杂 | 状态不一致、重复结算 | 服务端集中管理状态，结算阶段加锁 |
| 前端开发耗时 | 影响 MVP 进度 | MVP 先做简洁页面，后续再美化 |
| 局域网连接问题 | 玩家无法访问房主 | 提供 IP 显示、端口提示、防火墙说明 |
| 存档格式频繁变化 | 旧存档不兼容 | 设计版本字段与迁移脚本 |
| 模型接口变动 | AI 调用失败 | 封装 AIClient，模型供应商可替换 |

## 15.1 关键设计取舍

| 取舍点 | 选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 浏览器客户端 vs 桌面客户端 | 优先浏览器 | 局域网加入方便，开发成本低 |
| AI 全自动 vs 房主审核 | 优先房主可审核 | 跑团质量和设定连续性更重要 |
| 数据库 vs 纯 JSON | SQLite + JSONL 混合 | 兼顾查询、调试和导出 |
| 公开行动 vs 隐藏行动 | MVP 先公开行动 | 降低同步和权限复杂度 |
| 复杂规则引擎 vs 模糊 AI 结算 | MVP 先 AI 模糊结算 | 先验证核心联机 + AI 推进闭环 |

# 16 后续扩展方向

## 16.1 私密行动与信息差

后续可允许玩家向房主或 AI 提交隐藏行动，其他玩家在结算前不可见。该功能适合悬疑、背刺、阵营对抗和恐怖团。

## 16.2 角色卡与规则插件

系统可以支持不同规则模板，例如 COC、DND、赛博朋克、JOJO 替身团或自定义规则。规则插件负责属性、技能、骰点、伤害、奖励等硬逻辑。

## 16.3 本地模型支持

为了减少成本并增强隐私，后续可接入 Ollama、LM Studio 或本地推理服务。系统只需在 AIClient 层增加适配器。

## 16.4 地图与素材管理

虽然第一版不要求生成图片，但后续可加入地点图片、地图标记、NPC 头像和战斗场景图。图片可以由房主上传，也可以由 AI 图像模型生成。

## 16.5 多战役与云同步

当本地版稳定后，可以扩展为多战役管理、云端备份、远程联机和账号权限系统。但这些功能不应进入 MVP，以免项目范围过大。

## 16.6 Agent 工具化扩展

未来 AI 主持人可以调用更多工具，例如骰点工具、规则查询工具、角色状态查询工具、地图检索工具、剧情摘要工具和一致性检查工具，从“聊天式 AI”升级为真正的工具型主持 Agent。

# 附录 A：AI 输出 JSON 示例

{

"narrative": "走廊尽头的灯闪了两下。A 角色蹲下检查门缝，发现灰尘里有一串新鲜脚印；B 角色留在楼梯口警戒，听见下方传来金属拖拽声。你们意识到，对方刚离开不久。",

"resolution": [

{

"player_id": "player_001",

"character_name": "A角色",

"result": "检查成功，发现新鲜脚印，判断目标往东侧走廊移动。"

},

{

"player_id": "player_002",

"character_name": "B角色",

"result": "警戒有效，提前听到楼下动静，避免被偷袭。"

}

],

"state_update": {

"scene": {

"time_label": "夜晚 21:40",

"location": "旧楼二层走廊",

"threat_level": "medium"

},

"characters": [

{"id": "char_001", "status_add": ["发现线索：新鲜脚印"]},

{"id": "char_002", "status_add": ["警戒中"]}

],

"flags": [

{"key": "target_recently_left", "value": true}

]

},

"next_prompt": "现在你们可以选择追踪脚印、检查楼下声音来源，或先封锁楼梯口。",

"summary": "队伍在旧楼二层发现目标刚离开的痕迹，楼下出现异常金属拖拽声。"

}

# 附录 B：MVP 验收标准

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 局域网访问 | 房主启动服务后，另一台设备可通过局域网地址打开页面 |
| 玩家加入 | 至少 2 名玩家可加入同一房间并显示在线状态 |
| 行动提交 | 玩家可提交行动，服务端正确保存并显示准备状态 |
| AI 结算 | 房主点击结算后，AI 根据多人行动生成下一轮剧情 |
| 结果同步 | 所有客户端同步看到相同 AI 结算结果 |
| 事件日志 | 每回合行动和 AI 输出被写入 event_log.jsonl |
| 基础回滚 | 房主可回滚到上一轮快照 |
| 异常处理 | AI 调用失败时，系统提示错误且不破坏原状态 |

# 附录 C：设计结论

本项目的核心不是简单调用 AI 生成剧情，而是围绕多人跑团的实际流程建立一个完整的软件闭环：局域网联机、多人行动提交、回合锁定、AI 统一结算、结构化状态更新、存档记录和房主监督。MVP 应优先验证“多人输入 → AI 结算 → 状态同步 → 存档保存”的主链路，避免在第一版中过早投入复杂规则、图片生成或公网联机。

在技术实现上，推荐采用 FastAPI + WebSocket + SQLite/JSONL + 可切换 AIClient 的架构。该方案开发成本适中、演示效果明确、扩展空间充足，适合作为课程设计、毕业设计或个人作品集项目继续推进。